УТВЕРЖДЕНО

Распоряжение

председателя Дубровенского

районного исполнительного

комитета

28.02.2019  № 30р

Мероприятия по наведению порядка на земле

и благоустройству населенных пунктов

Дубровенского района на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |
| 1 | Разработка конкретных мероприятий по каждому населенному пункту с закреплением шефствующих предприятий и организаций | до 10 марта | Дубровенский районный Совет депутатов, сельские исполнительные комитеты (далее – сельисполкомы), отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, отдел землеустройства райисполкома |
| 2 | Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях при многоэтажной жилой застройке согласно подпункту 1.1 пункта 1 Плана Мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Дубровенского района на 2019 год (далее – План) (прилагается) | до 1 сентября | отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| 3 | Повышение уровня озеленения территорий населенных пунктов согласно подпунктов 1.2.1-1.2.2 пункта 1 Плана | до 1 июня | Отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| 4 | Устройство и ремонт контейнерных площадок, установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов, согласно подпункту 1.3, подпунктам 1.4.1-1.4.2 пункта 1 Плана | в течение года | Отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети, устройство, ремонт и реконструкция газонов в населенных пунктах согласно пунктам 1.5 пункта 1 Плана | до 1 сентября | отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| 6 | Снос пустующих и ветхих жилых домов в населенных пунктах согласно подпункту 1.7 пункта 1 Плана | до 1 апреля | Сельисполкомы, отдел землеустройства райисполкома |
| Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |
| 7 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство животноводческих ферм и комплексов согласно подпунктам 2.1.1-2.1.3 пункта 2 Плана | до 1 декабря | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельскохозяйственные организации района (далее – сельхозорганизации) |
| 8 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство машинных дворов согласно подпунктам 2.2.1,2.2.2 пункта 2 Плана | до 1 июля | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизации |
| 9 | Проведение ликвидационного тампонажа, поддержание в надлежащем состоянии и обустройство артезианских скважин на сельскохозяйственных объектах согласно подпунктам 2.3.1.-2.3.3 пункта 2 Плана | до 1 декабря | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизации |
| 10 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство иных сельскохозяйственных территорий и объектов (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы и др.) согласно подпункту 2.4.1 пункта 2 Плана | до 1 августа | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизации |
| 11 | Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель согласно подпункту 2.5.1.1,2.5.1.2,2.5.2 пункта 2 Плана | до 1 октября | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, отдел землеустройства райисполкома, сельхозорганизации |
|  | Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог |
| 12 | Обустройство (ремонт) мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог, поддержание в надлежащем состоянии полос отвода автомобильных дорог согласно подпункту 3.1.1.,3.2 пункта 3, подпункта 4.1 пункта 4 Плана | в течение года | Отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, филиал «Дубровенское ДРСУ №108 КУП «Витебскоблдорстрой» |
|  | Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |
| 13 | Проведение рубок ухода за лесом и санитарных рубок, уборка отходов, отпавшей и валежной древесины, находящихся в аварийном состоянии деревьев согласно пунктам 5.1,5.2 пункта 5 Плана | в течение года | ГЛХУ “Оршанский лесхоз” |
|  | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах |
| 14 | Разработка и утверждение местными исполнительными и распорядительными органами плана мероприятий по обустройству и приведению в надлежащее состояние мест массового отдыха на водных объектах с определением ответственных исполнителей и сроков выполнения работ | до 1 апреля | Отдел по архитектуре и строительству и жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома |
| 15 | Обустройство (ремонт) мест и зон отдыха на водных объектах с установкой предупредительных аншлагов, организацией подъездных дорог, проездов, обустройством организованных автостоянок, установкой контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, оборудованием спортивных и игровых площадок, общественных туалетов и др. согласно пунктам 6.1.1 пункта 6 Плана | до 1 июня | Отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, отдел по образованию райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник”, ГЛХУ “Оршанский лесхоз” |
| Поддержание в надлежащем состоянии, обустройство особо охраняемых природных территорий |
| 16 | Установка информационных и информационно-указательных знаков на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения согласно пункту 7.1 пункта 7 Плана | до 1 июля | ГЛХУ “Оршанский лесхоз”, Осинторфское лесничество |
| 17 | Обустройство родников согласно подпункту 7.2 пункта 7 Плана | до 1 августа | ГЛХУ «Оршанский лесхоз», Малобаховский сельисполком |
| Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов и мест захоронений |
| 18 | Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны, захоронений в местах массовой гибели гражданского населения (восстановление, ремонт ограждений (при его наличии), оборудование площадок для сбора отходов, установка контейнеров для сбора отходов, скашивание сорной растительности, ремонт дорожного покрытия тротуаров, пешеходных улиц, площадей, дорожек и иных переходов, установка малых архитектурных форм) согласно подпункту 8.1 пункта 8 Плана | до 8 мая | отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, общественные организации |
| 19 | Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство территорий кладбищ (устройство (ремонт) ограждения, оборудование площадок для сбора отходов) согласно пунктам 8.2.,8.2.2,8.3 пункта 8 Плана | до 1 ноября | отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, сельисполкомы, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| Поддержание в надлежащем санитарном и техническом состоянии, рекультивация полигонов (мини-полигонов) твердых коммунальных отходов |
| 20 | Рекультивация выведенных из эксплуатации мини-полигонов твердых коммунальных отходов согласно подпункту 9.1 пункта 9 Плана | до 1 ноября | отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| 21 | Устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов согласно подпункта 9.2 пункта 9 Плана | до 1 ноября | отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| 22 | Извлечение вторичного сырья из состава коммунальных отходов путем сортировки и организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов | в течение года | отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник”, Дубровенское райпо |
| 23 | Обеспечение организаций жилищно-коммунального хозяйства техникой для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | в течение года | отдел по архитектуре и строительству, жилищно-коммунальному хозяйству райисполкома, УП ЖКХ “Дубровно-Коммунальник” |
| Рекультивация внутрихозяйственных карьеров, предотвращение деградации и восстановление земель (включая почвы) |
| 24 | Проведение мелиоративных мероприятий на участках мелиоративных систем согласно пунктам 10.1.1,10.1.2,10.2.,10.3 пункта 10 Плана | в течение года | ДКУП «Дубровенское ПМС», сельхозорганизации |
| 25 | Внесение органических удобрений под яровой сев в целях восстановления плодородия почв согласно подпункта 10.4 пункта 10 Плана | до 1 июня | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизации |
| Регулирование и распространения и численности инвазивных видов растений |
| 26 | Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского согласно пунктам 11.1.1-11.1.7 пункта 11 Плана | до 1 августа | Управление по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, сельхозорганизации |
| 27 | Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского согласно подпункту 11.2 пункта 11 Плана | до 1 сентября | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| Проведение семинаров, выставок, фестивалей, конкурсов и других мероприятий, направленных на изучение и распространение передового опыта благоустройства населенных пунктов и территорий |
| 28 | Организация и проведение месячников (субботников) по наведению порядка, благоустройству и улучшению состояния объектов и территорий | апрель–октябрь | отдел по архитектуре, строительству и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 29 | Организация и проведение конкурса на районных, городских и областном этапах ”Молодежь за чистоту городов и сел“ | май – сентябрь | сельисполкомы, отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома, районный комитет ОО ”БРСМ“ |
| 30 | Организация трудовых десантов по наведению порядка на земле и благоустройству территорий населенных пунктов, экологических акций | апрель – октябрь | сельисполкомы, отдел по образованию, спорту и туризму райисполкома, районный комитет ОО ”БРСМ“, общественные организации |
| 31 | Организация и проведение первого этапа республиканских конкурсов: |  |  |
|  | на лучшее обустройство и содержание мест массового отдыха в границах водоохранных зон водных объектов | апрель – июль | Дубровенская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
|  | на лучшую публикацию на экологическую тематику | май – июль | Дубровенская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| Информационное сопровождение выполнения мероприятий по наведению порядка на земле и организации просветительской деятельности |
| 32 | Освещение мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов в районной газете | в течение года | редакция районной газеты Дняпроўская праўда”, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Дубровенская инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды |
| 33 | Организация выступлений в средствах массовой информации по вопросам благоустройства и наведения порядка на земле руководителей местных органов власти, предприятий, организаций, размещение природоохранной информации на Интернет-ресурсе райисполкома | в течение года | редакция районной газеты Дняпроўская праўда”, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 34 | Выпуск тематических рубрик и полос в районной газете | в течение года | редакция районной газеты Дняпроўская праўда”, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Мероприятиям по наведению порядка на земле и благоустройству населенных пунктов Дубровенского района на 2019 год

ПЛАН

мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству

населенных пунктов в 2019 году на территории Дубровенского района

| Наименование мероприятия | Наименование населенных пунктов, территорий, организаций, где планируется выполнение работ | Количественный показатель | Сроки выполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Благоустройство и содержание (эксплуатация) территорий населенных пунктов |
| 1.1. Устройство (ремонт) спортивных и детских игровых площадок на придомовых территориях | город Дубровно: улица Крупской, 8а, переулок Заводской 13 | 1штука 1 штука | апрель- октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.2.1. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка деревьев) | город Дубровно: улицы: Вокзальная, Садовая | 100 штук 20 штук; | май- октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.2.2. Озеленение придомовых и иных территорий населенных пунктов (посадка кустарников) | город Дубровно: улицы: Вокзальная, Садовая | 50 штук 50 штук; | май- октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.3. Устройство и ремонт контейнерных площадок для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | город Дубровно: улица Кондратьева, переулок Заводской, агрогородок Осинторф | 1 штука 2 штуки 2 штуки | апрель; май; июнь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.4.1. Установка и ремонт контейнеров для сбора отходов | город Дубровно: улицы: Крупской,13 Крупской,10 Горулева,1 Никандровой,16 Никандровой,10 Красноармейская,8 Оршанская агрогородки: Буда Осинторф Ляды | 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки | апрель май июнь июль август сентябрь октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», УЗ «Дубровенская ЦРБ» |
| 1.4.2. из них, установка и ремонт контейнеров для раздельного сбора отходов | город Дубровно: улицы: Крупской,13 Крупской,10 Горулева,1 Никандровой,16 Никандровой,10 | 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки | май июнь июль август сентябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.5. Ремонт улично-дорожной сети | город Дубровно: 1-й переулок Советский 2-й переулок Советский | 0,2 тыс. кв.метров 0,4тыс. кв.метров 0,2 тыс. кв.метров 0,2 тыс. кв.метров | май июнь июль август | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.6. Устройство, реконструкция и ремонт газонов | город Дубровно: Улица Комсомольская; Улица Никандровой | 0,2га 0,2га | апрель май | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 1.7. Снос пустующих и ветхих жилых домов | д.М.Савино: ул.Центральная,15 ул.Полевая,7 д.Барсуки, ул.Центральная,4 аг.Еремеевщина,ул.Полевая,3 аг.Еремеевщина,ул.Береговая,1 аг.Орловичи, ул.Прибалтийская аг.Сватошицы, ул.Зеленая,11 д.Погодино, ул.Погодинская,23 аг.Станиславово,ул.Парковая,12 аг.Осинторф, ул.Лесная,6 | 5 штук 5 штук | сентябрь октябрь | Малосавинский сельсовет (далее – с/с) Волевковский с/с Добрынский с/с Зарубский с/с Малобаховский с/с Осинторфский |
| 2. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство сельскохозяйственных территорий и объектов |
| 2.1. Животноводческие фермы и комплексы |
| 2.1.1. Установка (ремонт) ограждений на объектах | МТФ д.Мордахи МТФ д.Погодино МТФ д.Гудово МТФ д.Пневичи МТФ аг.Сватошицы МТФ аг.Ляховка МТФ д.Ст.Буда | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | март май июнь июнь август сентябрь октябрь | СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» ОАО «Восток-Чирино» ОАО «Правда-С» ОАО «Команина» ОАО «Герой» ОАО «Восток-Чирино» СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» |
| 2.1.2. Ремонт (реконструкция) объектов хранения навоза и навозосодержащих сточных вод | МТФ д.Гудово МТФ д.Печенки | 1 штука 1 штука | май сентябрь | ОАО «Правда-С» ОАО «Восток-Чирино» |
| 2.1.3. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | МТК аг.Чирино | 1 штука | август | ОАО «Восток-Чирино» |
| 2.2. Машинные дворы |
| 2.2.1.Установка (ремонт) ограждений машинных дворов | машинный двор аг.Еремеевщина | 1 штука | май | ОАО «Придубровенское» |
| 2.2.2Обустройство (ограждение, установка информационных указателей) площадок для временного хранения металлолома | машинный двор аг.Сипищево | 1 штука | июнь | ОАО «Правда-С» |
| 2.3. Артезианские скважины |
| 2.3.1.Проведение ликвидационного тампонажа неиспользуемых артезианских скважин | д.Замоськи | 1 штука | ноябрь | СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» |
| 2.3.2. Ремонт павильонов артезианских скважин | аг.Якубово д.Андрияново д.Россасно д.Н.Гудово д.Чубаково д.Станиславово д.Еремеевщина д.Коробановичи | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | март апрель июнь июль | ОАО «Якубово-Агро» ОАО «Боброво-Агро» ОАО «Правда-С» СХФ «Первомайское» ОАО «Оршанский КХП» ОАО «Придубровенское» |
| 2.3.3.Установка (ремонт) ограждений первого пояса зоны санитарной охраны артезианских скважин | аг.Якубово д.Андрияново д.Макаровка д.Чубаково д.Станиславово (мастерская) д.Станиславово (пилорама) д.Б.Бахово д.Орловичи | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | апрель июнь июль октябрь | ОАО «Якубово-Агро» СХФ «Первомайское» ОАО Оршанский КХП» ОАО «Правда-С» КУСХП «Приднепровское» |
| 2.4. Иные сельскохозяйственные территории и объекты (зерноочистительно-сушильные комплексы, склады, пилорамы) |
| 2.4.1.Установка (ремонт) ограждений объектов | д.Сипищево | 1 штука | июль | ОАО «Правда-С» |
| 2.5. Вовлечение в хозяйственный оборот потенциально плодородных неиспользуемых сельскохозяйственных земель |
| 2.5.1.1.Снос непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений сельхоз организаций | аг.Ляховка аг.Еремеевщина | 1 штука 1 штука | октябрь ноябрь | ОАО «Восток-Чирино» ОАО «Придубровенское» |
| 2.5.1.2.Рекультивация и вовлечение в хозяйственный оборот освободившихся земель после сноса данных объектов | аг.Ляховка аг.Еремеевщина | 0,4 га 0,4 га | октябрь ноябрь | ОАО «Восток-Чирино»; ОАО «Придубровенское» |
| 2.5.2. распашка и вовлечение в хозяйственный оборот пустующих сельскохозяйственных земель (кроме освободившихся после сноса непригодных и неэксплуатируемых зданий и сооружений) |  | 4 га 3 га 10 га | сентябрь октябрь октябрь | ОАО «Восток-Чирино» СХФ «Первомайское» СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» |
| 3. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных дорог |
| 3.1. Обустройство (ремонт) существующих мест отдыха, площадок вдоль автомобильных дорог |
| 3.1.1. Установка контейнеров для сбора отходов, в том числе для раздельного сбора отходов | М1Е/30, 589км М1Е/30, 595 км | 1 штука 1 штука | сентябрь октябрь | филиал ДЭУ-7 РУП «Витебскоблавтодор» |
| 3.2. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода автомобильных дорог | Н-2701 Дубровно-Баево подъезд к д.Петрики ч/з Редьки Н-2715 Макаровка-Чижовка Н-2701 Дубровно-Баево Н-2715 Макаровка-Чижовка | 1 км 1 км 0,1 км 1,0 км 2,0 км | январь март октябрь ноябрь декабрь | Филиал «Дубровенское ДРСУ № 108» КУП "Витебскоблдорстрой" |
| 4. Поддержание в надлежащем состоянии территорий вдоль железных дорог |
| 4.1. Удаление отходов, валежной древесины, опасных деревьев, древесно-кустарниковой растительности в полосе отвода железной дороги |  | 1 км 1 км | март апрель | Оршанская дистанция защитных лесонасаждений |
| 5. Поддержание в надлежащем состоянии территорий лесного фонда |
| 5.1. Проведение санитарных рубок и уборки захламленности в рекреационно-оздоровительных, природоохранных и защитных лесах (лесах I группы), в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 264, выдел 5, Кленовского лесничества квартал 368, выдел 2,4,6,19Кленовского лесничества. квартал 156, выдел 10, 11 Дубровенского лесничества квартал 381, выдел 17, Осинторфского лесничества квартал 243, выдел 10, Кленовского лесничества квартал 381, выдел 72, Осинторфского лесничества квартал 160, выдел 9 Дубровенского лесничества квартал 382 выдел 3, 55, 90 Осинторфского лесничества квартал 75, выдел 4 Дубровенского лесничества квартал 381, выдел 1,32,36 Осинторфского лесничества квартал 384, выдел 1, 17, 32 Осинторфского лесничества квартал 382, выдел 3 Осинторфского лесничества квартал 381, выдел 17 Осинторфского лесничества квартал 160, выдел 11, 20, 35 Дубровенского лесничества квартал 33, выдел 10 Осинторфского лесничества квартал 163, выдел 11 Дубровенского лесничества квартал 49, выдел 29 Осинторфского лесничества | 3,0 га 5,0 га 5,0 га 5,0 га 5,0 га 5,0 га 5,0 га 3,0 га 2,0 га 2,0 га | февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" |
| 5.2. Уборка отходов в лесном фонде, в том числе на территориях, прилегающих к местам отдыха, площадкам вдоль автомобильных дорог, к потребительским кооперативам, знаковым объектам и другим территориям | квартал 160, выдел 11, 36 Дубровенского лесничества квартал 163, выдел 12 Дубровенского лесничества квартал 167, выдел 2,15,16,18 Дубровенского лесничества квартал 72, выдел 14 Дубровенского лесничества квартал 72, выдел 8, 13, 9 Дубровенского лесничества квартал 386, выдел 2,1 Осинторфского лесничества квартал 418, выдел 11, 8, 9, 21 Дубровенского лесничества квартал 169, выдел 19,21,18 Дубровенского лесничества квартал 477, выдел 2, 20 Дубровенского лесничества квартал 384, выдел 1, 17 Осинторфского лесничества квартал 384, выдел 10 Осинторфского лесничества | 1,0 га 2,0 га 2,0 га 2,0 га 2,0 га 2,0 га 1,0 га 1,0 га | февраль март апрель май июнь июль август сентябрь | ГЛХУ "Оршанский лесхоз" |
| 6. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мест и зон отдыха на водных объектах |
| 6.1. Обустройство (ремонт) существующих зон и мест отдыха на водных объектах |
| 6.1.1. установка (ремонт) малых архитектурных форм |  | 1 штука | май | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 7. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройству особо охраняемых природных территорий |
| 7.1. Установка информационных и информационно-указательных знаков на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного значения |  | 1 штука | июнь | Осинторфское лесничество ГЛХУ «Оршанский лесхоз» |
| 7.2. Обустройство родников | урочище Киреево д.Чубаково | 1 штука 1 штука | май июль | Дубровенское лесничество ГЛХУ «Оршанский лесхоз Малобаховский с/с |
| 8. Поддержание в надлежащем состоянии и обустройство мемориальных комплексов и мест захоронений |
| 8.1. Поддержание в надлежащем состоянии мемориальных комплексов |  | 29 штук | апрель | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» сельисполкомы |
| 8.2. Устройство (ремонт) ограждения мест погребения, | кладбище Орловичи кладбище Ростково кладбище Волевки кладбище Пневичи кладбище Лосевка кладбище Баево кладбище Цыбульские кладбище Железково кладбище Чубаково кладбище Свиряки кладбище Бурая кладбище Россасно кладбище Гичи кладбище Шеки | 5 штук 4 штуки 5 штук | август сентябрь октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 8.2. Оборудование площадок для сбора отходов | кладбище Добрынь кладбище Пневичи кладбище Пироги кладбище Чижовка кладбище Шабаны кладбище Свиряки кладбище Негатино кладбище Баево кладбище Слатовщина кладбище Погодино кладбище Орловичи кладбище М.Савино | 2 штуки 2 штуки 2 штуки 2 штуки 4 штуки | май июнь июль август сентябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 8.3. Установка контейнеров для сбора отходов | кладбище Буда кладбище Чижовка кладбище Еремеевщина кладбище Якубово Кладбище Тиливичи | 3 штуки 3 штуки 4 штуки | апрель май июнь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 9. Поддержание в надлежащем состоянии и рекультивация объектов захоронения отходов |
| 9.1. Рекультивация выведенных из эксплуатации полигонов/мини-полигонов | мини-полигон Калиновка мини-полигон Пироги | 1 штука 1 штука | сентябрь октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 9.2. устройство (ремонт) обваловки (ограждения) по всему периметру объекта захоронения отходов | мини-полигон Буда мини-полигон Осинторф мини-полигон Зарубы мини-полигон Боброво | 1 штука 1 штука 1 штука 1 штука | июль август сентябрь октябрь | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 10. Проведение мелиоративных мероприятий, восстановление земель |
| 10.1.1. Строительство (реконструкция, восстановление участков) мелиоративных систем | земли СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» | 1 объект | октябрь | ДКУП «Дубровенское ПМС» |
| 10.1.2. Строительство (реконструкция, восстановление участков) мелиоративных систем | земли СХФ им.Ю.Смирнова ОАО «Оршанский КХП» | 125 га | октябрь | ДКУП «Дубровенское ПМС» |
| 10.2. Очистка мелиоративных каналов от заиления | земли КУСХП «Приднепровский» | 11 км 2 км 3км 3 км 4 км 2км 5км 2км | февраль март; апрель май июнь июль август октябрь | ДКУП «Дубровенское ПМС» |
| 10.3. Очистка мелиоративных каналов от древесно-кустарниковой растительности | земли СХФ им.Ю.Смирнова земли КУСХП «Приднепровский» | 1 км 1 км | июнь декабрь | ДКУП «Дубровенское ПМС» |
| 10.4.Внесение органических удобрений в целях восстановления плодородия почв |  | 132 га 243 га | апрель май | Сельхозорганизации |
| 11. Регулирование распространения и численности инвазивных видов растений |
| 11.1.1.Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского ручным или механическим способом |  | 9,71 га 9,71 га | май- июль | Сельхозорганизации |
| 11.1.2.Выполнение мероприятий по регулированию распространения и численности борщевика Сосновского химическим способом |  | 2,6 га | май | Сельхозорганизации |
| 11.1.3 На землях населенных пунктов | аг.Сватошицы д.Бородино аг.Сипищево аг.Сипищево аг.Станиславово д.Чубаково аг.Осинторф | 0,1 га 0,1 га 0,1 га 1,4 га 0,07 га 0,03 га 0,1 га | май- июль | Добрынский с/с Добрынский с/с Малобаховский с/с Малобаховский с/с Малобаховский с/с Малобаховский с/с Осинторфский с/с |
| 11.1.4 На землях лесного фонда | д.Демьянково | 0,3 га | май- июль | ГЛХУ «Оршанский лесхоз» Кленовское лесничество |
| 11.1.5. В полосах отвода авто и ж/д дорог | а/д Н2701, Дубровно-Баево а/д Н2701, Демьянково а/д Н2749, Дубровно-Сипищево | 0,5 га 1,5 га 0,1 га | май- июль | Филиал «Дубровенское ДРСУ №108 КУП «Витебскоблдорстрой» |
| 11.1.6.На сельскохозяйственных землях | д.Демьянково д.Демьянково аг.Станиславово аг.Станиславово д.Чубаково д.Чубаково д.Н.Гудово аг.Сипищево аг.Сипищево | 0,7 га 1,2 га 1,5 га 0,3 га 0,3 га 1,6 га 0,01 га 1,1 га 1,0 га | май- июль | КУСХП «Зарубы» КУСХП «Зарубы» СХФ «Первомайское» СХФ «Первомайское» СХФ «Первомайское» СХФ «Первомайское» ОАО «Правда-С» ОАО «Правда-С» ОАО «Правда-С» |
| 11.1.7. На прочих территориях | г.Дубровно г.Дубровно | 0,1 га 0,2 га | май- июль | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |
| 11.2. Проведение работ по регулированию распространения и численности золотарника канадского | г.Дубровно | 0,3 га | май- август | УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник» |